会议记录2017.6.14

项目组成员做工作总结：

美工组：

1. 麦建成：完成6个模型：双生机器人、电磁塔、飞行机器人、钻地机器人、场景、小机器人
2. 张文博：完成5个模型：骷髅头、毛毛虫、小丑boss、蜘蛛boss、机械骷髅头
3. 刘晓安：完成5个模型：蝙蝠、地鼠、史莱姆、火车、魔法柱

美工组接下来一周半任务：

1. 主角模型
2. 道具
3. 场景完善
4. 子弹模型
5. 所有模型贴图

开发组：

1. 全体：已完成概要设计（接口部分等周四或周五有空完善），详细设计已分工好
2. 甘寿枢：正在完成详细设计
3. 宋丹：正在完成详细设计
4. 苏时元：正在完成详细设计，已验证碰撞、激光、发射子弹、子弹时间控制
5. 陈红宇：正在完成详细设计

设备组：

1、张志斌：已经可以通过python代码调用设备leapmotion，获得手指和手掌的位置和方向。