会议记录2017.6.22

进度检查：

美工组：

麦建成：

①完成主角模型

②完成leapmotion关卡设计

张文博：

①完成小怪史莱姆模型

②完成第一关BOSS模型

③完成小怪骷髅头模型

④设计主界面完成（草图）

刘晓安：

①完成蝙蝠模型

②完成魔法柱模型

编码组：

宋丹：

①完成界面

②正在实现存档功能

陈红宇：

①完成item道具功能

②完成hero功能

③正在进行item和hero测试

甘寿枢：

①完成房间场景及地图生成

②向主场景集成其他组员实现的代码功能

苏时元：

①完成碰撞的实现

②实现子弹射击效果

③正在实现怪物AI功能