会议记录2017.7.3

实训将于7.14号答辩正式结束，接下来的会议都以控制进度为主。

美工组：

①模型动画基本完成，剩下主角动画今天完成。

②开场动画，第一个BOSS动画，第二个BOSS动画周四完成，暂定漫画风格。

③周五完成模型导入调试大小。

编码组：

①怪物AI基本完成，今天完成第二个BOSS AI。（时元）

②leapmotion模块周四完成。（志斌，时元）

③今天完成道具功能。（寿枢）

④明天完成通过房间切换。（寿枢）

⑤周四前完成游戏流程走通。（寿枢）

⑥完成小地图。（红宇）